Утверждено общим собранием собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ «Альянс»

От «____» ____________2025г.

Председатель правления

___________С.И. Локтин

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья «Альянс» на 2025г.

| п.п. | Наименование работ | Срок исполнения | Источник финансирования Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка снега на придомовой территории мех. способом с вывозом | 4-ый квартал | Содержание и ремонт |
|  | Подготовка к отопительному сезону 2025-2026г.г.: - подготовка индивидуального теплового пункта - подготовка трубопроводной системы теплоснабжения | 2-3-ий квартал | Содержание и ремонт |
|  | Ремонт инженерных систем (в том числе электрооборудования, ГВС, ХВС) | 2-4- ый квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Ремонт кровли | 2-3 ий квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Частичный ремонт фасада | 2- 3-ий квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Ремонт ограждения на газонах придомовой территории | 3-ий квартал | Содержание и ремонт |
|  | Ремонт насосов на горячем водоснабжении и системе пожаротушения | 2- 3-ий квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Частичный ремонт половой плитки в местах общего пользования офисной части здания, покраска стен в местах общего пользования | 2-ой квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Частичный ремонт тротуарной плитки на входах в здание | 3-ий квартал | Содержание и ремонт, Фонд капитального ремонта |
|  | Благоустройство придомовой территории | 3-ий квартал | Содержание и ремонт, прочие доходы |
|  | Частичный ремонт автодороги на придомовой территории | 3-ий квартал | Прочие доходы |